***CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES***  
***PRIMERA FASE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Actividades*** | ***Tiempo*** | | | | | | |
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |  |  |  |
| Visitas de Observación y análisis | 28-31 | 4-15 |  |  |  |  |  |
| Traslado De Palmas Zanconas De 8-18 Metros  Mantenimiento De Palmas Zanconas Trasladadas |  | 10 |  |  | SE INICIA TRABAJOS EN NOV 2021 |  |  |
| Reunión Revisión Intervención Plaza de Cayzedo |  | 26 |  |  |  |  |  |
| Caracterización Población Plaza de Cayzedo |  |  | 1-30 |  |  |  |  |
| Revisión Ruta Operativa de Choque |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Cerramiento para Iniciar Obras de Mejoramiento |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Visita Técnica y Recorrido en la Plaza –  Levantamiento de Necesidades |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Diligenciamiento y entrega de Matriz  Levantamiento de Necesidades por organismo |  |  |  | 7-10 |  |  |  |
| Gestiones de Articulación Reunión de Trabajo  EMRU |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestiones de Articulación Reunión de Trabajo  Representante Comité Cívico |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestiones de Articulación Reunión de Trabajo  Planeación - Patrimonio |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Taller Planeación Codiseño  espacio público Comunidad |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Taller Planeación Codiseño  Arquitectos equipo social |  |  |  | 17 |  |  |  |
| Remoción del pasto  DAGMA – Inicio Acciones Empradización |  |  |  | 21 |  | TERMINAN 2023 |  |
| Recolección del material vegetal  UAESP- Erradicación del prado en la Plaza Caycedo |  |  |  | 22 |  |  |  |
| Gestiones de Articulación Reunión de Trabajo  Bienestar-Desarrollo Económico |  |  |  | 21 |  |  |  |
| Gestiones de Articulación Reunión de Trabajo  Policía-Bienestar |  |  |  | 22 |  |  |  |
| Levantamiento Estado Conservación de la plaza  (Arq.Planeación) |  |  |  | 21 |  |  |  |
| Informe Resultado talleres Planeación |  |  |  | 22 |  |  |  |
| Reunión Técnica intervenciones |  |  |  | 24 |  |  |  |
| Gestiones de Articulación Reunión de Trabajo:  Secretarias Componente Socia lincluir emcali |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestiones de Articulación Reunión de Trabajo  Secretaria de Seguridad y Justicia |  |  |  | 30 junio 4:30 am |  |  |  |
| Gestiones de Articulación Reunión de Trabajo  Emcali social - ambiental |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialización Informe Resultados  talleres Planeación y plan de acción |  |  |  |  | 7 julio |  |  |
| Lineamientos del diseño  (Arq.Planeación) |  |  |  | 30 |  |  |  |
| **Narrativas - Comunicaciones** |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrategia de corresponsabilidad Cultura Ciudadana  Estrategia de Comunicación  Contenidos Culturales y de Turismo  Sostenibilidad de la plaza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Acción |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión Secretaria de Gobierno Plan de Acción |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión Comunidad Avances |  |  |  |  |  |  |  |
| REUNION COMITÉ DE PATRIMONIO Y COMUNITARIO |  |  |  | 28 JULIO |  |  |  |
| Diseño del intrumento de caracterización social con desarrollo económico |  |  | 30 | 2ª reunión revisión modelo | Entrega formato final martes | Jueves 4 pm todo comité social meta icluyendo policñia para defiir inicio de la caracteriazaci´p y dllialogos sociales | 3 semana julio-30 |

***CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES***  
***PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Actividades*** | ***Tiempo*** | | | | | | |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Ejecución Plan de Acción |  |  |  |  |  |  |
| Procesos Intersectoriales |  |  |  |  |  |  |
| Procesos Comunitarios |  |  |  |  |  |  |
| Plan de seguimiento y Control |  |  |  |  |  |  |
| Apadrinamiento de espacios |  |  |  |  |  |  |
| Insersicón de la población vulnerable de la plaza a proyector productivos de la acldia |  |  | agosto |  |  |  |
| Luminarias  Aprobación levantamiento arquitectónico mini agosto |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento arquitectónico equipo apoyo andres -topografia-tema referencial | 28 |  |  |  |  |  |
| Limpieza cunetas redes sumideros alcantarillas |  | Laura |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Una captura de pantalla de una red social

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente